Утверждена

постановлением Администрации

Бурлинского сельсовета

от 15.03.2022 № 27

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования**

**Бурлинский сельсовет Бурлинского района**

**Алтайского края»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования**

**Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края» |
| Основание для разработки | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».  Приоритетный Проект «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5.  Постановление Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»  Постановление Администрации Бурлинского сельсовета Бурлинского района Алтайского края от 31.10.2017 № 122 «О разработке государственной Программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»  Постановление Администрации Бурлинского сельсовета Бурлинского района Алтайского края от 15.03.2022 № 27 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края» |
| Заказчик программы | Администрация Бурлинского сельсовета |
| Основные разработчики программы | Администрация Бурлинского сельсовета |
| Цель программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Бурлинского сельсовета, повышение качества и комфорта городской среды. |
| Сроки реализации программы | 2018-2024 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий муниципального образования.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего числа общественных территорий.  Доля территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего числа территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего числа граждан муниципального образования. |
| Исполнители программы и основных мероприятий | Администрация Бурлинского сельсовета, предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, собственники многоквартирных домов – по согласованию. |
| Финансовое обеспечение  программы | Источники финансирования: федеральный бюджет; краевой бюджет, бюджет Бурлинского сельсовета, иные внебюджетные средства.  основании нормативных правовых актов о соответствующих бюджетах, в том числе внебюджетное |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Бурлинский сельсовет соответствующего функционального назначения общественных территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, парков, иных территорий) и дворовых территорий.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Бурлинский сельсовет. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль реализации Программы осуществляют Администрация Бурлинского сельсовета, сельское Собрание депутатов Бурлинского сельсовета, общественные организации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Доведение доли благоустроенных дворовых территорий от общего числа дворовых территорий муниципального образования к концу 2024 года, участвующих в Программе.  Доведение доли благоустроенных общественных территорий муниципального образования от общего числа общественных территорий муниципального образования к концу 2024 года, участвующих в Программе.  Доведение доли территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от общего числа территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей концу 2024 года, участвующих в Программе  Доведение доли граждан, общественных организаций, трудовых коллективов позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего числа граждан муниципального образования, принявших участие в Программе к концу 2024 года. |

**1.** **Обоснование разработки Программы**

Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края» (далее - Программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приоритетным Проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5, Постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», Постановлением Администрации Бурлинского сельсовета Бурлинского района Алтайского края от 31.10.2017 № 122 «О разработке государственной Программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края», Постановлением Администрации Бурлинского сельсовета Бурлинского района Алтайского края от 15.03.2022 № 27 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края».

В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации Программы являются:

-повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий райцентра;

-повышение уровня вовлеченности жителей, общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству райцентра;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Главной целью Программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения Бурлинского сельсовета, повышение качества и комфорта городской (сельской) среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих особого внимания и эффективного решения, включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

**2.** **Характеристика текущего состояния благоустройства**

Муниципальное образование состоит из 5 (пяти) населенных пунктов: с. Бурла, с. Первомайское, с. Петровка, с. Кинерал и разъезд Мирный. Административный центр – с. Бурла. Застройка представлена, в основном частным сектором, в райцентре Бурла расположены 16 (шестнадцать) многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки).

В районном центре Бурла на 01 января 2022 года проживает 4059 человека. На сегодняшний день уровень комфортности не отвечает современным требованиям. Все многоквартирные дома введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Элементы благоустройства дворовых территорий, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный износ и требуют капитального ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах.

Более половины дворовых и общественных территорий находятся в запущенном состоянии и требуют скорейшей модернизации. Неблагоустроенность парков, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки элементов благоустройства, поэтому назрела острая необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик населённых пунктов, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

То же самое касается и мест общего пользования, где жители должны иметь возможность полноценно отдохнуть, позаниматься спортом, погулять с детьми.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей населённого пункта.

Поэтому, создание комфортных условий проживания путем качественного повышения уровня благоустройства территорий райцентра способствует обеспечению его устойчивого социально-экономического развития, а решение актуальных задач благоустройства территорий с. Бурла требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия между Администрацией сельсовета, организациями, индивидуальными предпринимателями, а также жителями райцентра позволят обеспечить комплексный подход к решению вопроса благоустройства территорий, создать комфортные и безопасные условия проживания.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации Программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий.

Формирование комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

*Общественное участие.* Общественная комиссия, созданная Администрацией Бурлинского сельсовета, контролирует реализацию настоящей Программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители различных слоев населения. Согласно данного принципа осуществляется обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, а так же проводится обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений для включения объектов в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации Программы.

*Системный подход.* В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

При проведении работ по благоустройству территории парка организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

**3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства – Конституции Российской Федерации.

Муниципальная Программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169.

Одним из главных приоритетов развития поселковой территории является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной Программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий Бурлинского сельсовета и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании Бурлинский сельсовет;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в нем территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании;

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения;

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля действий органов местного самоуправления на территории Бурлинского сельсовета;

- привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля реализации мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- основные индикаторы Программы (приложение 1 к Программе);

- перечень мероприятий Программы (приложение 2 к Программе);

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (приложение 3 к Программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (приложение 4 к Программе);

- адресный перечень территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приложение 5 к программе);

- перечень минимальных работ, необходимых для реализации Программы (приложение 6 к Программе);

- объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы (приложение 7 к Программе).

Общественная комиссия, созданная Администрацией Бурлинского сельсовета, контролирует реализацию настоящей Программы, согласует отчеты, принимает работы, организует общественное обсуждение, рассматривает дизайн-проекты объектов благоустройства.

**4. Сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края с 2018 по 2024 годы.

**5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Бурлинский сельсовет, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности с. Бурла.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи их раскопки на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность Программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

- создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населения;

- увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования Бурлинский сельсовет;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в муниципальном образовании;

- создание зелёных зон для отдыха для жителей и гостей поселка;

- предотвращение сокращения площадей, занятыми зелёными насаждениями;

- увеличение площади цветочного оформления;

- увеличение освещенности улиц муниципального образования;

- повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;

- повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля действий органов местного самоуправления;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования на территории муниципального образования;

- обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.

**6. Конечные результаты реализации Программы**

Доведение до 80% доли дворовых территорий, включенных в Программу, на которых к концу 2024 года реализованы работы по благоустройству от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве.

Доведение до 90% доли общественных территорий, включенных в Программу, на которых к концу 2024 года реализованы работы по благоустройству от общего количестве общественных территорий нуждающихся в благоустройстве.

Доведение до 80% доли территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых к концу 2024 года реализованы работы по благоустройству от общего количества территорий, находящихся в ведении юридических лиц и предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве.

Доведение до 80% доли граждан, общественных организаций, трудовых коллективов, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий к концу 2024 года.

**7. Анализ рисков реализации программы**

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменение законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обеспечения).

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации Программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов – обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной Программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной Программы.

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

Муниципальная Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Алтайского края, бюджета муниципального образования Бурлинский сельсовет и иных внебюджетных средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Бурлинский сельсовет.

Субсидии на реализацию муниципальной Программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Алтайского края местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального образования Бурлинский сельсовет осуществляется в рамках реализации данной муниципальной Программы. Расходы муниципального образования Бурлинский сельсовет на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования.

В рамках реализации муниципальной Программы внебюджетные средства планируется привлекать в форме денежных средств граждан, заинтересованных организаций, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной Программы, за счет всех источников финансирования представлен в таблице 7 к муниципальной Программе.

Приложение 1

к Программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Бурлинский

сельсовет Бурлинского района Алтайского края»

**Основные индикаторы Программы «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **индикатора** | **Единица измерения** | **Промежуточные значения индикаторов** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 25 | не менее 30 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в Программу формирования современной городской среды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 |
| Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |

Приложение 2

к Программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Бурлинский

сельсовет Бурлинского района Алтайского края»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**мероприятий Программы «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача,  мероприятие | | | Срок  реализации | Участник  Програм-мы | Сумма расходов, тыс. рублей\*\* | | | | | | | | | | | | | | | Источники финансирования | |
| 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | всего | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 13 | | | 14 | |
| Программа «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы  на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Цель – создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования,  повышение качества и комфорта городской среды | 2018-2024 | | Министерство, органы  местного самоуправления, заинтересованные лица\* | - | - | | - | | 3535,354 | | - | | 4040,0 | | 4040,0 | | | 11616,162 | Всего | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | в том числе: | |
| - | - | | - | | - | | - | | 4000,0 | | 4000,0 | | | 8000,0 | федеральный бюджет | |
| - | - | | - | | 3500,0 | | - | | - | | - | | | 3500,0 | краевой бюджет | |
| - | - | | - | | 35,354 | | - | | 40,404 | | 40,404 | | | 116,162 | местный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | внебюджетные источники | |
| 2 | | Задача 1. Повышение  уровня благоустройства  дворовых территорий муниципального образования | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | Всего | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | в том числе: | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | федеральный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | краевой бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | местный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | внебюджетные источники | |
| 3 | | Мероприятие 1.1.  Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территорий | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | Всего | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | в том числе: | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | федеральный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | краевой бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | местный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | внебюджетные источники | |
| 4 | | Мероприятие 1.2.  Благоустройство дворовых территорий муниципального образования | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | Всего | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | в том числе: | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | федеральный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | краевой бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | местный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | внебюджетные источники | |
| 5 | | Задача 2. Повышение  уровня благоустройства  общественных территорий муниципального образования | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления | - | - | | - | | 3535,354 | | - | | 4040,404 | | 4040,404 | | | 11616,162 | | Всего | |
| - | - | | - | | - | | - | | 4000,0 | | 4000,0 | | | 8000,0 | | федеральный бюджет | |
| - | - | | - | | 3500,0 | | - | | - | | - | | | 3500,0 | | краевой бюджет | |
| - | - | | - | | 35,354 | | - | | 40,404 | | 40,404 | | | 116,162 | | местный бюджет | |
| - | - | | - | | - | | - | |  | |  | | | - | | внебюджетные источники | |
| 6 | | Мероприятие 2.1.  Разработка проектно-сметной документации, оценка достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | Всего | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | в том числе: | |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | федеральный бюджет |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | краевой бюджет |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | местный бюджет |
| - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | внебюджетные источники |
| 7 | | Мероприятие 2.2.  Благоустройство общественных территорий муниципального образования | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления | - | - | | - | | 3535,354 | | - | | 4040,404 | | 4040,404 | | 11616,162 | | | Всего |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | в том числе: |
| - | - | | - | | - | | - | | 4000,0 | | 4000,0 | | 8000,0 | | | федеральный бюджет |
| - | - | | - | | 3500,0 | | - | | - | | - | | 3500,0 | | | краевой бюджет |
| - | - | | - | | 35,354 | | - | | 40,404 | | 40,404 | | 116,162 | | | местный бюджет |
| - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | | внебюджетные источники |
| 8 | | Задача 3.  Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | |  | | |  |
| 9 | | Мероприятие 3.  Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставленных для их размещения | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | |  |
| 10 | | Задача 4.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по  благоустройству территорий муниципального образования | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | |  |
| 11 | | Мероприятие 4.1.  Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий Муниципального образования | 2018-2024 | | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | |  |
| 12 | | Мероприятие 4.2.  Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля  благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | | 2018-2024 | органы  местного самоуправления, заинтересованные лица | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | |  |
| 13 | | Мероприятие 4.3.  Проведение социологических опросов  оценки гражданами качества и комфорта городской среды | | 2018-2024 | органы  местного самоуправления | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | |  |
| 14 | | Задача 5. Определение границ прилегающих территорий к объектам недвижимости | | 2018-2024 | органы  местного самоуправления | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | |  |
| 15 | | Мероприятие 5. Определение границ прилегающих территорий к объектам недвижимости | | 2018-2024 | органы  местного самоуправления | - | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | |  |

\* Органы местного самоуправления, заинтересованные лица участвуют в реализации Программы по согласованию.

\*\* Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение 3

к Программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Бурлинский

сельсовет Бурлинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование территории** | **Адрес территории** | | **Площадь территории**  **кв.м.** |
| **улица** | **№ здания** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Восточная | Восточная | 11 | 2739 |
| 2 | Гоголя | Гоголя | 12 | 3358 |
| 3 | Ленина | Ленина | 23 | 1700 |
| 4 | Ленина | Ленина | 25 | 1400 |
| 5 | Ленина | Ленина | 27 | 1500 |
| 6 | Ленина | Ленина | 29 | 1800 |
| 7 | Первомайская | Первомайская | 40 | 4896 |
| 8 | Победы | Победы | 33 | 3260 |
| 9 | Почтовая | Почтовая | 19А | 1729 |
| 10 | Советская | Советская | 37 | 1776 |
| 11 | Советская  Советская  Советская | Советская | 19 | 6250 |
| Советская | 21 |
| Советская | 23 |
| 12 | Почтовая  Советская  Советская | Почтовая | 5 | 5732 |
| Советская | 34 |
| Советская | 36 |

**А Д Р Е С Н Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**дворовых территорий Программы «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

Приложение 4

к Программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Бурлинский

сельсовет Бурлинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование территории** | **Адрес территории** | | **Год реализации**  **проекта** |
| **улица** | **здания** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Центральный парк | Ленина | 10а |  |
| 2 | Парк Победы | Победы | 12 | 2020 |
| 3 | Многофункциональная хоккейная коробка | Ленина | 10г |  |
| 4 | Пешеходная зона | Почтовая |  |  |
|  |  |  |  |  |

**А Д Р Е С Н Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**общественных территорий Программы «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

Приложение 5

к Программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Бурлинский

сельсовет Бурлинского района Алтайского края»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование территории** | **Адрес территории** | | **Площадь территории**  **кв.м.** |
| **улица** | **здания** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | ПО «Общепит» | Советская | 25 | 1349 |
| 2 | ИП Березняк | Советская | 26 А/1 | 584 |

**А Д Р Е С Н Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

**Программы «Формирование современной городской среды на территории**

**муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

Приложение 6

к Программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Бурлинский

сельсовет Бурлинского района Алтайского края»

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**минимальных работ, необходимых для реализации Программы «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид работ** |
| 1 | Укладка асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 2 | Укладка тротуарной плитки общественных территорий |
| 3 | Установка скамеек |
| 4 | Установка урн |
| 5 | Установка фонарных столбов |
| 6 | Реставрация фонтана в парке Победы |
| 7 | Реставрация площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в центральном парке |
| 8 | Обустройство детской площадки на территории центрального парка |
| 9 | Обустройство скейт-площадки |
| 10 | Обустройство многофункциональной хоккейной коробки |
| 11 | Обустройство пешеходной зоны по улице Почтовая |

Приложение 7

к Программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования Бурлинский

сельсовет Бурлинского района Алтайского края»

**О Б Ъ Е М**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы «Формирование современной городской среды**

**на территории муниципального образования Бурлинский сельсовет Бурлинского района Алтайского края»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Сумма расходов, тыс. руб.** | | | | | | | **Всего** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** |
| Всего финансовых затрат | - | - | - | 3 535,4 | - | 4 040,0 | 4 040,0 | 11 615,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  | - |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  | 3 500,0 |  | 4 000,0 | 4 000,0 | 11 500,0 |
| из местного бюджета |  |  |  | 35,354 |  | 40,0 | 40,0 | 115,354 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |